|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1  18/03 | Día 2  19/03 | Día 3  20/03 | Día 4  21/03 | Día 5  22/03 | Dia 6  23/03 | Revisión del Sprint |
| **ID de la historia #1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de inicio como empresario con estimaciones del tiempo requerido | 8 | PO, SM, programador | hecho | 1 día |  |  |  |  |  |  | revisado |
| Planeación de proyecto con agenda de trabajos diarios | 11 | PO, SM, programador | hecho | 2 días |  |  |  |  |  |  | revisado |
| **ID de la historia #2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de proyecto desde punto de vista de usuario | 5 | PO | hecho | 1 día |  |  |  |  |  |  | revisado |
| Modificación para comodidad de la navegación | 5 | PO | hecho | 1 día |  |  |  |  |  |  | Revisado |
| **ID de la historia #3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de experiencia de los usuarios | 6 | SM, programador | hecho | 2 días |  |  |  |  |  |  | revisado |
| Información sobre los productos establecidos | 8 | SM, programador | hecho | 2 días |  |  |  |  |  |  | revisado |
| **ID de la historia #4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interacción con otros usuarios acerca de un articulo | 8 | PO programador | hecho | 2 días |  |  |  |  |  |  | revisado |
| Interacción con cantidades e información del producto | 10 | SM programador | hecho | 2 días |  |  |  |  |  |  | revisado |
| **ID de la historia #5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chekaout, (finalización de compra) | 4 | PO, SM, programador | hecho | 1 día |  |  |  |  |  |  | revisado |
| Cuenta y manejo de protección de formas de pago | 10 | PO, SM, programador | hecho | 1 día |  |  |  |  |  |  | revisado |
| **ID de la historia #6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restauración de contraseña (si lo requiere) | 8 | PO, SM, programador | hecho | Revisión parcial 2 días |  |  |  |  |  |  | revisado |
| Respaldo de información y métodos de seguridad para el usuario | 5 | PO, SM, programador | hecho | Revisión parcial 2 días |  |  |  |  |  |  | revisado |
| **ID de la historia #7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historial e información verificada del usuario | 12 | PO, SM, programador | hecho | Revisión parcial 2 días |  |  |  |  |  |  | revisado |

**Enlace de Github**

El código correspondiente a los avances del desarrollo con React se encuentra disponible en el siguiente repositorio de Github:

<https://github.com/Ailton-exe/app-comercio>