Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog

EQUIPO 1

Astrid Josselyn Hernández González (PO)

Ailton Damián Ramos Nolasco (SM)

Andrés Luna Ruvalcaba (programador)

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Avances del Sprint:

Durante este sprint, se han completado las siguientes tareas:

- Implementación del módulo de inicio de sesión (login).

- Desarrollo del listado de productos. (actualizado)

- Creación del listado de clientes.(actualizado)

- Atender los rezagos pendientes del sprint anterior en el siguiente sprint, que incluyen el listado de promociones, avisos y envíos.

- Realizar pruebas adicionales y ajustes según sea necesario para garantizar la calidad y la funcionalidad del sistema.

SPRINT 1

| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 18/03 | Día 2 19/03 | Día 3 20/03 | Día 4 21/03 | Día 5 22/03 | Dia 6 23/03 | Revisión del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID de la historia #1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de inicio como empresario con estimaciones del tiempo requerido | 8 | PO, SM, programador | Hecho | 1 día | √ |  |  |  |  |  | Finalizó el 18/03 |
| ID de la historia #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de login | 5 | Programador | En proceso | 1 día | √ |  |  |  |  |  | Finalizó el 18/03 |
| ID de la historia #3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear listado de métodos de pago | 6 | SM, programador | En proceso | 2 días | √ |  |  |  |  |  | Sin finalizar |
| ID de la historia #4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear listado de productos | 8 | PO programador | En proceso | 2 días |  |  | √ |  |  |  | Finalizó el 19/03 |
| ID de la historia #5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear listado de promociones | 4 | PO, SM, programador | En proceso | 1 día |  |  | √ |  |  |  | Sin finalizar |
| ID de la historia #6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de métodos de envíos | 8 | PO, SM, programador | En proceso | Revisión parcial 2 días |  |  |  |  |  | √ | Sin finalizar |
| ID de la historia #7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historial e información verificada del usuario | 12 | PO, SM, programador | En proceso | Revisión parcial 2 días |  |  |  |  |  | √ | Sin finalizar |

Ajustes realizados:

Durante el desarrollo del sprint, se han realizado algunos ajustes en la planificación inicial:

- Se decidió priorizar la implementación del login, listado de productos y listado de clientes debido a su importancia para el flujo principal del sistema.

- Los elementos restantes del backlog se abordarán en el siguiente sprint para garantizar una implementación más eficiente y centrada en la calidad.

Enlace de Github

El código correspondiente a los avances del desarrollo con React se encuentra disponible en el siguiente repositorio de Github:

https://github.com/Ailton-exe/app-comercio